重点项目工作简报

第7期

（总148期）

吴中区重点项目管理办公室               2021年10月12日

本期要目：

    - 吴中区2021年区重点项目三季度全部开工

    - 区人大常委会视察调研重点产业项目

    - 开发区举行重大产业项目集中签约、开工开业仪式

    - 龙湖苏州东吴天街项目开业

    - 全区重点项目1-9月推进情况

吴中区2021年区重点项目三季度全部开工

2021年，我区排定区级重点项目270个，总投资1642.3亿元，年度计划投资410.82亿元。其中当年计划新开工项目120个，总投资626.97亿元，年度计划投资160.48亿元。截至9月底，我区120个当年计划新开工区级重点项目全部开工，其中14个当年计划新开工市级重点项目于上半年全部开工。

今年以来，全区上下紧紧围绕“重点项目提速年”活动，紧盯“市重点项目上半年100%开工，区重点项目三季度100%开工”的目标任务。重点项目推进协调办公室会同审批协调办公室及督查考核办公室，全力做好项目前期审批服务保障工作，积极协调项目在推进中存在的问题，多个项目实现了“拿地即开工”。同时也加强项目督查督办，对项目开工率较低的板块及时开展督查，提升项目推进紧迫感。

下一步，重点项目推进协调办公室将牢牢盯紧“省重点项目完成年度投资超11亿元、市重点项目完成年度投资超205亿元、区重点项目完成年度投资超455亿元”和“全年投产、投用重点项目超100个，其中产业项目超50个”的目标任务，全力以赴加快重点项目建设，推动项目早验收、早投产、早见效。

区人大常委会视察调研重点产业项目

为推进“产业强区”工程、“实业兴区”战略，加快独墅湖开放创新协同发展示范区建设及重点产业项目落地，9月9日，区人大常委会张炳华主任率队视察调研重点产业项目。

视察调研组一行先后察看了苏州市独墅湖开放创新协同发展示范区、苏州恒芯半导体科技有限公司新建中科半导体产业项目、苏州天脉导热科技股份有限公司、苏州汇川技术有限公司项目、江苏经纬轨道交通设备有限公司项目、麦格威饰件科技（苏州）有限公司，对示范区建设情况及各项目落地情况进行了深入的了解。在随后召开的座谈会上，区政府汇报了全区重点产业项目建设情况，示范区执委会汇报了协同发展示范区进展情况，区政府相关职能部门结合各自职能，作了有针对性的补充汇报。区人大常委会部分组成人员进行了评议发言。

张主任在讲话中强调，一是要提高站位，主动作为，站在长三角一体化、沪苏同城化、区域统筹协调发展的高度，全力推进协同区建设。要立足吴中产业比较优势，围绕制造业延链补链强链，既要系统谋划，争取更多优质项目列入规划，还要想方设法，让协同区原有的前景广阔的产业项目得以保留，并通过强化沟通协调，在联动开发中实现两地互利共赢。二是要向深化改革要动力。要深化招商改革，深入推进“2+3”五大招商中心建设，充分发挥专业化、集成化、品质化招商优势，实现精准招商。要完善审批机制，优化政策供给，提升服务效能，为企业扩能扩产提供充足的空间保障，让企业安心扎根、做大做强。三是要进一步优化营商环境。一方面，该管的要管好。要对照重点项目的任务清单和时间节点，严格督导考核，狠抓责任落实，确保项目进展，务必做到全区一盘棋、一条心、一股劲。另一方面，能放的要放掉。要立足需求和共赢，以服务的精准性、全程性，来对冲经济形势的不确定性，做好放开搞活文章。此外，要持续提升社会治理能力，让“天堂苏州·最美吴中”体现在社会和投资环境各个方面，让客商在吴中投资得舒心、发展得安心。

开发区举行重大产业项目集中签约、开工开业仪式

9月22日，吴中经济技术开发区举行产业创新发展大会，推动产业能级、科技创新再攀新高，争做长三角有影响力的现代产业高地。区委书记丁立新，区委副书记、区政府代区长顾晓东，区委常委、开发区党工委副书记、管委会副主任徐积明，区委常委、区政府常务副区长张华谦等参加会议。

高质量项目激发产业发展新动能，大会举行了重大项目签约暨集中开工开业仪式，总投资227.83亿元的55个项目成功签约，总投资200亿元的39个项目开工开业。科沃斯二期、启德医药、华中师范大学苏州实验中学等23个项目集中开工，总投资121亿元；方达新药、夏翔生物等16个项目集中开业，总投资79亿元。

围绕创新引领发展目标，吴中经开区在原有招商企服模式的基础上，聚力招商、聚焦功能，调整设立了“1+4”产业公司及企业发展服务中心，全力推动招商企服迈上新台阶。现场，“1+4”产业公司及企业发展服务中心正式揭牌。

龙湖苏州东吴天街项目开业

9月30日，“造唤时光”吴中区国庆促销嗨购节与苏州东吴天街盛大启幕，吴中区委副书记顾玉琪，苏州市商务局副局长张飞，吴中区政府副区长张伟，龙湖集团高级副总裁李楠等出席活动。

龙湖苏州东吴天街项目为吴中区2021年重点项目，项目建设40万平方米TOD综合体，15万平方米商业体量。龙湖苏州东吴天街“三首层+三空间”的设计、1100+个停车位，以“成长时光”“欢聚时光”“科技时光”为线索，集聚多维度的创新体验，满足全客层的消费升级需求。270＋国内外优质品牌，涉及零售、餐饮、生活服务、休闲、娱乐、社交、家庭亲子等业态，其中有30%为苏州首店及区域首进品牌。作为典型的TOD综合体项目，龙湖苏州东吴天街为地铁2号线、4号线石湖东路站上盖，是目前苏州城南唯一的双地铁上盖的城市综合体。

全区重点项目1-9月推进情况

2021年省重大项目。2021年我区列入省重大项目2个，总投资37.65亿元，年度计划投资10.25亿元，1-9月完成投资9.52亿元，占年度计划投资的92.92%。苏州市生态涵养区项目年度计划投资10亿元，1-9月完成投资9.3亿元，占年度计划投资的93%；苏州市吴中区国家农村产业融合发展示范园项目年度计划投资2450万元，1-9月完成投资2200万元，占年度计划投资的89.80%，该项目为国家级农村产业融合发展示范工程的子项目。

2021年市重点项目。2021年我区列入市级重点项目34个，总投资794.89亿元，年度计划投资186.6亿元，1-9月完成投资183.17亿元，同比增长18.17%，占年度计划投资的98.16%，占比同比提高5.26个百分点。其中计划新开工项目14个，上半年已实现全部开工。

2021年区重点项目。2021年我区区级重点项目270个，总投资1642.3亿元，年度计划投资410.82亿元。1-9月完成投资369.98亿元，同比增长22.4%，占年度计划的90.06%，占比同比提高5.85个百分点。其中计划新开工项目120个，已实现全部开工。

（具体详见附表）

表1：市重点项目投资完成情况

| 责任单位 | 项目数 | 2021年计划 投资（亿元） | 1-9月完成投资（亿元） | 完成率（%） | 完成率排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全区 | 34 | 186.60 | 183.17 | 98.16% |  |
| 开发区 | 16 | 70.10 | 71.84 | 102.48% | 1 |
| 度假区 | 1 | 8.00 | 7.90 | 98.75% | 2 |
| 甪直镇 | 4 | 27.99 | 27.18 | 97.11% | 3 |
| 木渎镇 | 2 | 6.13 | 5.71 | 93.15% | 4 |
| 胥口镇 | 3 | 11.50 | 9.80 | 85.22% | 5 |
| 临湖镇 | 2 | 3.25 | 2.67 | 82.28% | 6 |
| 高新区 | 3 | 12.38 | 10.00 | 80.78% | 7 |

表2：市重点项目计划新开工项目开工情况

| 责任单位 | 计划开工项目数 | 1-9月开工项目数 | 新开工项目开工率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全区 | 14 | 14 | 100.00% |
| 开发区 | 8 | 8 | 100.00% |
| 度假区 | 1 | 1 | 100.00% |
| 高新区 | 1 | 1 | 100.00% |
| 木渎镇 | 1 | 1 | 100.00% |
| 甪直镇 | 1 | 1 | 100.00% |
| 胥口镇 | 1 | 1 | 100.00% |
| 临湖镇 | 1 | 1 | 100.00% |

表3：区重点项目投资完成情况

| 责任单位 | 项目数 | 2021年计划 投资（亿元） | 1-9月完成投资（亿元） | 完成率（%） | 完成率排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全区 | 270 | 410.82 | 369.98 | 90.06% |  |
| 开发区 | 77 | 166.45 | 156.75 | 94.17% | 1 |
| 甪直镇 | 33 | 54.68 | 50.48 | 92.32% | 2 |
| 胥口镇 | 31 | 32.98 | 30.14 | 91.39% | 3 |
| 木渎镇 | 51 | 43.82 | 39.40 | 89.92% | 4 |
| 度假区 | 41 | 45.22 | 40.40 | 89.33% | 5 |
| 高新区 | 18 | 35.27 | 28.54 | 80.93% | 6 |
| 交通运输局 | 10 | 21.90 | 17.66 | 80.62% | 7 |
| 东山镇 | 2 | 3.70 | 2.52 | 68.11% | 8 |
| 临湖镇 | 7 | 6.80 | 4.09 | 60.15% | 9 |

| 责任单位 | 计划开工项目数 | 1-9月开工项目数 | 新开工项目开工率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全区 | 120 | 120 | 100.00% |
| 度假区 | 18 | 18 | 100.00% |
| 开发区 | 31 | 31 | 100.00% |
| 高新区 | 3 | 3 | 100.00% |
| 木渎镇 | 29 | 29 | 100.00% |
| 甪直镇 | 16 | 16 | 100.00% |
| 胥口镇 | 14 | 14 | 100.00% |
| 东山镇 | 1 | 1 | 100.00% |
| 临湖镇 | 6 | 6 | 100.00% |
| 交通运输局 | 2 | 2 | 100.00% |

表4：区重点项目计划新开工项目开工情况